АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВЫТЕГРА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .09. 2016 г. №

г. Вытегра

Об утверждении Программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог

муниципального образования «Город Вытегра» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179. 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вытегра», в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», **ПОСТАНОВЛЯЮ**

1.Утвердить прилагаемую Программу «Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог муниципального образования «Город Вытегра» на 2017 - 2019 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава МО «Город Вытегра» С.А.Авдухина

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра»  от 25.07.2016 г. № |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог**

**муниципального образования «Город Вытегра» на 2017 - 2019 годы»**

г. Вытегра

2016 год

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог на 2017 - 2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог муниципального образования «Город Вытегра» на 2017 - 2019 годы» (далее – Программа) | | |
| Основание разработки  Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  3. Федеральный закон от 03.1121.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  4. Устав муниципального образования «Город Вытегра» | | |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» | | |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» | | |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» | | |
| Цель Программы | 1. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории муниципального образования «Город Вытегра».  2. Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов муниципального образования «Город Вытегра» в транспортной инфраструктуре.  3. Увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах муниципального образования «Город Вытегра».  4.Развитие сети уличных автодорог местного значения в соответствии с потребностями населения и с учетом застройки города Вытегра | | |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  2. Содержание и обеспечение сохранности существующей улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  3. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  4. Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  5. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.  6. Обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  7. Инвентаризация, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, регистрация прав отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами. | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», в отношении которых произведен ремонт. 2. Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог.   3. Число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра». | | |
| Сроки реализации Программы | 2017- 2019 годы | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Вытегра» и средств бюджета Вытегорского муниципального района.  Объем финансирования на 2017 - 2019 годы составляет  тыс. руб., в том числе: | | |
| Всего, тыс. руб. | в том числе: | |
| средства  бюджета района | собственные  средства |
| 2016 – 1971,32 | - | 1971,32 |
| 2017 - 9895,81 | - | 9895,81 |
| 2018 – 9960,4 | - | 9960,4 |
| 2019 – 11575,4 | - | 11575,4 |
| ИТОГО : 33402,93 | - | 33402,93 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества.  2. Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра».  3. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования «Город Вытегра».  4.Обеспечение жителей города на вновь застраиваемых участках сетью дорог (улиц). | | |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице главы муниципального образования «Город Вытегра» | | |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения города Вытегра и определено как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития муниципального образования на 2017 - 2019 годы.

На территории муниципального образования «Город Вытегра» находится 78 улиц общей протяженностью 62,7 км., в том числе:

-магистральные улицы с транзитным движением транспорта 4 технической категории в асфальтобетонном покрытии 7, 5 км.

- улицы с гравийным покрытием-55, 2 км.

Мостовые сооружения в количестве 6 шт. в том числе:

- ул. Луначарского, через р. Вытегра;

- Советский проспект, через ручей Вянг;

- проспект Ленина, через ручей Вянг;

- ул. Энгельса, через ручей Вянг;

- ул. Аверина, через ручей Вянг;

- ул. 25 Октября, через ручей Вянг.

Водопропускные трубы – 126 шт .в том числе:

- железобетонные – 87 шт;

- металлические – 39 шт.

Дорожные знаки- 423 шт.

Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как критическое. Участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта.Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере. Неудовлетворительное состояние муниципальных автомобильных дорог влечет за собой расходы бюджета муниципального образования «Город Вытегра» на их содержание.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивают человеческие и экономические потери.

С целью строительств, ремонта и восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра» , и снятия социальной напряженности на территории города Вытегра разработана настоящая Программа.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», намеченные в Программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Строительство новых дорог к местам индивидуальной жилой застройки позволит обеспечить вновь застраиваемые участки подъездами.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории муниципального образования «Город Вытегра», их экономическую сферу и экологическую обстановку.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы**

2.1. Основными целями настоящей Программы являются:

1) повышение благосостояния и комфортности проживания населения муниципального образования «Город Вытегра» ;

2) удовлетворение потребностей населения и экономики муниципального образования «Город Вытегра» в транспортной инфраструктуре;

3) увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах муниципального образования «Город Вытегра» .

2.2. Основными задачами настоящей Программы являются:

1) обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра» ;

2) обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра»;

3) повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра» ;

4) улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра» ;

5) снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

6) обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции, сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра» ;

7) инвентаризация, паспортизация автомобильных дорог, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами;

9) иные полномочия в области использования улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

**Раздел 3. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы проводится в течение 2017-2019 годов.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения, годы** | **Исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра»** | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования и автомобильных дорог города (19,6 км) | 2017-  2019 | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» |
| **2. Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра»** | | | |
| 2.1. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования и автомобильных дорог города (62,7км ) | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» |

1. **Строительство дорог к местам индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Строительство дорог к местам индивидуальной застройки (20,8 км) | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» |

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы**

5.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Вытегра» и бюджета Вытегорского муниципального района.

5.2. Объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 33402,93 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего, тыс.руб. | в том числе: | |
| средства бюджета Вытегорского муниципального района | собственные средства |
| 2016 – 1971,32 | - | 1971,32 |
| 2017 – 9895,81 | - | 9895,81 |
| 2018 – 9960,4 | - | 9960,4 |
| 2019 - 11575,4 | - | 11575,4 |
| Итого – 33402,93 | - | 33402,93 |

5.3. Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета муниципального образования «Город Вытегра».

**Раздел 6. Контроль за исполнением Программы**

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы в лице главы муниципального образования «Город Вытегра».

6.2. Исполнитель Программы:

1) ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения Программы главе муниципального образования «Город Вытегра» по своим направлениям по форме согласно Приложению № 1 и № 2 к настоящей Программе;

2) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

3) ежегодно представляет главе муниципального образования «Город Вытегра» отчет об оценке эффективности реализации Программы по своим направлениям по форме согласно Приложениям №1 и №2 к настоящей Программе.

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

7.1. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

1) привести муниципальные автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра», в соответствие с действующими нормативными требованиями и стандартами качества;

2) обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вытегра»;

3) создать благоприятные условия для проживания населения муниципального образования «Город Вытегра».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Строительство, ремонт и содержание

муниципальных дорог МО «Город Вытегра» на 2017 – 2019 годы»

**Оценка основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог МО «Город Вытегра»** **на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **ед. изм.** | **Значение целевого индикатора** | | | | | | | |
| **Утверждено** | | **Достигнуто** | | **Отклонение** | | **Оценка в баллах** | |
| Период действия программы | Год | 20\_\_-20\_\_г. | 20\_\_г. | 20\_\_-20\_\_г. | 20\_\_г. | 20\_\_20\_\_г. | 20\_\_г. |
| 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра», в отношении которых произведен ремонт | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра», не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра» | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Приложение № 2 к муниципальной программе  « Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог МО «Город  Вытегра» на 2017-2019 годы» | |
|  | |

**Динамика целевых значений основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог МО «Город Вытегра»** **на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Ед. изм.** | **Год реализации целевой программы** | | | | | **Последний год (целевое значение)** |
| **2017 год** | **2018год** | **2019 год** |  |  |
| 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра», в отношении которых произведен ремонт | % |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра», не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог | % |  |  |  |  |  |  |
| 3. Число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Вытегра» | шт. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Строительство, ремонт и содержание

муниципальных дорог МО «Город Вытегра» на 2017 – 2019 годы»

Перечень

муниципальных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Вытегра

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование улицы |  | Протя –женность  ( м) | Покрытие, протяженность (км) | | Мосты ( шт. /п.м. | | | Трубы ( шт./п.м) | |
| а/бетон | гравий | ж/б | дерев. | комб. | ж/б | метал. |
| 1 | ул. Лермонтова | б/катег. | 1050 | - | 1050 | - | - | 1/10 | - | 2/12 |
| 2 | ул. Чехова | -//- | 400 | - | 400 | - | - | - | 1/6 | - |
| 3 | ул. Никонова | -//- | 700 | - | 700 | - | - | - | 2/12 | - |
| 4 | ул. КарлаЛибкнехта | -//- | 550 | - | 550 | - | - | - | 1/6 | 1/6 |
| 5 | ул. Карла Маркса | -//- | 1200 | - | 1200 | - | 1/2 | - | - | 1/6 |
| 6 | ул. Урицкого | -//- | 1150 | 400 | 750 | - | - | - | 1/6 | 2/12 |
| 7 | Архангельский тракт | -//- | 1080 | 1080 |  | - | - | - | - |  |
| 8 | ул. Новоселов | -//- | 400 | - | 400 | - | - | - | 1/6 | 1/6 |
| 9 | ул. Южная | -//- | 700 | - | 700 | - | - | - | 2/12 | - |
| 10 | пр. Ленина | -//- | 2490 | 2490 | - | 1/15 | - | - | 3/24 | 2/16 |
| 11 | ул. Вянгинская | -//- | 1150 | 250 | 900 | - | - |  | 6/36 | 1/16 |
| 12 | ул. Конституции | -//- | 1800 | - | 1800 | - | - | 2/10 | 6/36 | 1/6 |
| 13 | ул. Цюрупы | -//- | 1400 | 1400 | - | - | - | - | 9/54 | - |
| 14 | ул. Октябрьская | -//- | 1850 | 150 | 1700 | - | - | - | 4/24 | 2/12 |
| 15 | ул. Гоголя | -//- | 800 | - | 800 | - | - | - | 1/6 | - |
| 16 | ул. Буденного | -//- | 750 | - | 750 | - | - | - | 1/6 | 4/24 |
| 17 | ул. Некрасова | -//- | 750 | - | 750 | - | - | - | 2/12 | - |
| 18 | ул. Труда | -//- | 1000 | - | 1000 | - | - | - | 1/6 | - |
| 19 | ул. Пролетарская | -//- | 1000 | - | 1000 | - | - | - | 6/36 | 2/12 |
| 20 | ул. Братская | -//- | 950 | - | 950 | - | - | - | 2/12 | 1/6 |
| 21 | ул. Луговая | -//- | 410 | - | 410 | - | - | - | - | - |
| 22 | ул. Портовая | -//- | 225 |  | 225 | - | - | - | - | - |
| 23 | ул. Зари | -//- | 900 | 500 | 400 | - | - | - | 3/18 | - |
| 24 | ул. Плосконивская | -//- | 1400 | - | 1400 | - | - | - | - | - |
| 25 | ул. Кузнецова | -//- | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 26 | пер. Северный | -//- | 250 | - | 250 | - | - | - | - | 1/6 |
| 27 | ул. Соколова | -//- | 200 | - | 200 |  | - | - |  | - |
| 28 | ул. Шевченко | -//- | 1850 | - | 1850 | 1/10 | - | - | 2/12 | - |
| 29 | ул. Володарского | -//- | 2050 | 2050 | - | - | - | - | 2/12 | 3/18 |
| 30 | ул. Революции | -//- | 2050 | 150 | 1900 | - | - | - | 5/30 | 1/6 |
| 31 | пр. Советский | -//- | 2300 | 2300 | - | 1/15 | - | - | 3/18 | - |
| 32 | ул. 25 Октября | -//- | 450 | 450 | - | - | - | - | 1/6 |  |
| 33 | ул. Луначарского | -//- | 1275 | 400 | 875 | 1/50 | - | - | 6/36 | 3/18 |
| 34 | ул. Кирова | -//- | 950 | - | 950 | 1/10 | - | - | 2/12 | - |
| 35 | ул. Свободы | -//- | 1150 | - | 1150 | - | - | - | 2/12 | - |
| 36 | ул. Аверина | -//- | 1260 | - | 1260 | 1/10 | - | - | 2/12 | 2/12 |
| 37 | ул. Энгельса | -//- | 1250 | 700 | 550 | 1/15 | - |  | - | - |
| 38 | ул. Никитина | -//- | 1600 | - | 1600 | - | - | - | - | 2/12 |
| 39 | ул. Московская | -//- | 800 | - | 800 | - | - | - | - | 1/6 |
| 40 | ул. Кольцова | -//- | 550 | - | 550 | - | - | - | - | 1/62 |
| 41 | ул. Новонабережная | -//- | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ул. Первомайская | -//- | 690 | 690 | - | - | - | - | - | 1/6 |
| 43 | ул. Школьная | -//- | 770 | 770 |  | - | - | - | - | - |
| 44 | ул. Мариинская | -//- | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 45 | Секторный переулок | -//- | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 46 | ул. Детская | -//- | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 47 | ул. Заречная | -//- | 130 | - | 130 | - | - | - | - | 1/6 |
| 48 | ул. Комсомольская | -//- | 760 | 760 | - | - | - | - | - | 1/6 |
| 49 | ул. Ильи Орлова | -//- | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 50 | ул. Розы Люксембург | -//- | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ул. III Интернационала | -//- | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ул. Просвещения | -//- | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 53 | ул. Строительная | -//- | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 54 | Ленинградский тракт | -//- | 3400 | 3400 | - | 1/50 | - | - | - | - |
| 55 | ул. Барочная | -//- | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - |
| 56 | ул. Советская | -//- | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 57 | ул. Ручьева | -//- | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - |
| 58 | ул. Воспоминаний | -//- | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 59 | ул. Подгорная | -//- | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - |
| 60 | ул. Набережная лейтенанта Чеботарева | -//- | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - | 1/6 |
| 61 | ул. Краснофлотская | -//- | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - |
| 62 | ул. Красноармейская | -//- | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 63 | ул. Заводская дорога | -//- | 1300 | - | 1300 | - | - | - | 3/18 | - |
| 64 | ул. Кирпичная | -//- | 750 | - | 750 | - | - | - | 3/18 | - |
| 65 | ул. Лесная | -//- | 800 | - | 800 | - | - | - | 2/12 |  |
| 66 | ул. Пионерская | -//- | 200 | 150 | 50 | - | - | - | - | 1/6 |
| 67 | пр. Победы | -//- | 200 | 200 | - | - | - | - |  | - |
| 68 | ул. Дедушки Крылова | -//- | 600 | - | 600 | - | - | - | 1/6 | - |
| 69 | ул. Садовая | -//- | 200 | - | 200 | - | - | 3/20 | 1/6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 58350 | 19590 | 38760 | 8/175 | 1/2 | 6/40 | 87/528 | 39/238 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог МО «Город Вытегра» на 2017-2019 годы»

Мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование объектов строительства, ремонта и содержания муниципальных дорог | Срок реализа-ции | Объем  работ | Объем финанси-  рования  тыс. руб. | | В том числе | | | |
| районный бюджет | | Бюджет МО «Город Вытегра» | |
| **1** | | **Капитальный ремонт муниципальных дорог с асфальтовым покрытием** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | ул. Володарского | 2017 | 800 м2 | 900,0 | | - | | 900,0 | |
|  | | ул. Вянгинская | 2018 | 250 м2 | 300,0 | | - | | 300,0 | |
|  | | ул. Цюрупы | 2017 | 600 м2 | 650,0 | | - | | 650,0 | |
|  | | ул. Октябрьская | 2017 | 240 м2 | 300,0 | | - | | 300,0 | |
|  | | ул. Урицкого | 2017 | 250 м2 | 310,0 | | - | | 310,0 | |
|  | | пр. Ленина | 2019 | 150 м2 | 180,0 | | - | | 180,0 | |
|  | | ул. Зари | 2019 | 200 м2 | 230,0 | | - | | 230,0 | |
|  | | ул. 25 Октября | 2018 | 150 м2 | 180,0 | | - | | 180,0 | |
|  | | ул. Энгельса | 2018 | 250 м2 | 300,0 | | - | | 300,0 | |
|  | | ул.III Интернационала | 2018 | 360 м2 | 400,0 | | - | | 400,0 | |
|  | | ул. Революции | 2019 | 100 м2 | 140,0 | | - | | 140,0 | |
|  | | ул. Первомайская | 2019 | 90,0 м2 | 95,0 | | - | | 95,0 | |
|  | | ул. Школьная | 2019 | 105,м2 | 115,0 | | - | | 115,0 | |
|  | | ул. Комсомольская | 2019 | 80,0 м2 | 85,0 | | - | | 85,0 | |
|  | | ул. Розы Люксембург | 2019 | 70,0 м2 | 75,0 | | - | | 75,0 | |
|  | | ул. Пионерская | 2019 | 95,0 м2 | 95,0 | | - | | 95,0 | |
|  | | пр. Победы | 2019 | 75,0 м2 | 80,0 | | - | | 80,0 | |
|  | | ул. Луначарского | 2019 | 60,0 м2 | 75,0 | | - | | 75,0 | |
|  | | Всего по разделу 1: | 2017-2019 |  | 4520,0 | | - | | 4520,0 | |
|  | | в том числе: | 2017 |  | 2160,0 | | - | | 2160,0 | |
|  | |  | 2018 |  | 1180,0 | | - | | 1180,0 | |
|  | |  | 2019 |  | 1180,0 | | - | | 1180,0 | |
|  | |  |  |  |  | | - | |  | |
| **2** | | **Ремонт муниципальных дорог** |  |  |  | | - | |  | |
|  | | Ремонт дорожного покрытия улиц города | 2017 | 15 улиц | 700,0 | | - | | 700,0 | |
|  | |  | 2018 | 20 улиц | 1200,0 | | - | | 1200,0 | |
|  | |  | 2019 | 25 улиц | 1500,0 | | - | | 1500,0 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | | Установка водопропускных труб | 2017 | 5 труб | 150,0 | | - | | 150,0 | |
|  | |  | 2018 | 5 труб | 170,0 | | - | | 170,0 | |
|  | |  | 2019 | 5 труб | 200,0 | | - | | 200,0 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | | Ремонт и замена водопропускных труб | 2017 | 10 труб | 120,0 | | - | | 120,0 | |
|  | |  | 2018 | 13 труб | 150,0 | | - | | 150,0 | |
|  | |  | 2019 | 15 труб | 170,0 | | - | | 170,0 | |
|  | | Итого по разделу 2: | 2017-2019 |  | 4360,0 | | - | | 4360,0 | |
|  | | в том числе: | 2017 |  | 970,0 | | - | | 970,0 | |
|  | |  | 2018 |  | 1520,0 | | - | | 1520,0 | |
|  | |  | 2019 |  | 1870,0 | | - | | 1870,0 | |
|  | |  |  |  |  | | - | |  | |
| **3** | | **Содержание и ремонт муниципальных дорог и инженерных сооружений на них** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по разделу 3:** |  |  | 13351,2 | | - | | 13351,2 | |
|  | | в том числе: | 2017  2018  2019 | 57,6 км  57,6 км  57,6 км | 4450,4  4450,4  4450,4 | | -  -  - | | 4450,4  4450,4  4450,4 | |
| **4** | | **Обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | Установка средств организации дорожного движения на муниципальных дорогах | 2017  2018  2019 | 25 знаков  30 знаков  35 знаков | 50,0  60,0  75,0 | | -  -  - | | 50,0  60,0  75,0 | |
|  | | Паспортизация муниципальных дорог и инженерных сооружений на них | 2017  2018  2019 | 5 км  10 км  15 км | 25,0  50,0  70,0 | | -  -  - | | 25,0  50,0  70,0 | |
|  | | Разработка проекта организации безопасности дорожного движения улиц города Вытегра | 2017  2018  2019 | 15 улиц  20 улиц  18 улиц | 150,0  250,0  200,0 | | -  -  - | | 150,0  250,0  200,0 | |
|  | | Итого по разделу 4: | 2017-2019 |  | 930,0 | | - | | 930,0 | |
|  | | в том числе: | 2017 |  | 225,0 | | - | | 225,0 | |
|  | |  | 2018 |  | 360,0 | | - | | 360,0 | |
|  | |  | 2019 |  | 345,0 | | - | | 345,0 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **5** | | **Строительство дорог к местам индивидуальной жилой застройке** |  |  |  | | - | |  | |
|  | ул. 65- летия Победы (0,5 км) | | 2015 | - | | - | | - | | - |
|  | ул. Федора Сологуба (1,5 км) | | 2016 | 0,085 км | | 461,2 | | - | | 461,2 |
|  | ул. Академика Бараева (2,0 км) | | 2016 | 0,125 км | | 656,75 | | - | | 656,75 |
|  | пер. Галиотный (0,175) | | 2016 | 0,181км | | 853,67 | | - | | 853,67 |
|  | ул. Вологодская (5,6 км) | | 2017 | 0,270 км | | 605,04 | | - | | 605,04 |
|  | ул. Володарского | | 2017 | 0,350 км | | 835,37 | | - | | 835,7 |
|  | пер.Юности (0,3км) | | 2017 | 0,200 км | | 550,0 | | - | | 550,0 |
|  | ул. Академика Ветрогонского (3,0 км) | | 2018 | 0,300 км | | 700,0 | | - | | 700,0 |
|  | ул. Федора Сологуба(1,5 км) | | 2018 | 0,350 км | | 870,0 | | - | | 870,0 |
|  | пер. Вехина (1,3 км) | | 2018 | 0,450 км | | 980,0 | | - | | 980,0 |
|  | ул. Молодежная (0,5 км) | | 2017 | 0,500 км | | 100,0 | | - | | 100,0 |
|  | ул. Лопарева ( 1,9 км) | | 2018 | 0,300 км | | 600,0 | | - | | 600,0 |
|  | ул. Е.Твердова | | 2019 | 0,200 км | | 470,0 | | - | | 470,0 |
|  | ул. Пляжная (0,5 км) | | - | - | | - | | - | | - |
|  | ул. Некрасова (0,8 км) | | 2019 | 0,500 км | | 1100,0 | | - | | 1100,0 |
|  | ул. Кузнецова ( 1,0 км) | | 2019 | 0,400 км | | 900,0 | | - | | 900,0 |
|  | ул. Соколова (1,0 км) | | 2019 | 0,400 км | | 900,0 | | - | | 900,0 |
|  | ул. Луначарского (0,175) | | 2019 | 0,175 км | | 350,0 | | - | | 350,0 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | Итого по разделу 5 | |  |  | | 10241,73 | |  | | 10241,73 |
|  | в том числе: | | 2016 |  | | 1971,32 | | - | | 1971,32 |
|  |  | | 2017 |  | | 2090,41 | | - | | 2090,41 |
|  |  | | 2018 |  | | 2450,0 | | - | | 2450,0 |
|  |  | | 2019 |  | | 3730,0 | |  | | 3730,0 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |